

REGULAMIN NABORU I REALIZACJI PROJEKTU GRANTOWEGO

„ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII   
W MIEŚCIE SUWAŁKI”

Spis treści

[Słownik pojęć 2](#_Toc24705858)

[Rozdział 1. Przepisy ogólne 4](#_Toc24705859)

[Rozdział 2. Informacje o przeznaczeniu grantów 5](#_Toc24705860)

[Rozdział 3. Definicja Grantobiorcy oraz miejsca realizacji inwestycji 7](#_Toc24705861)

[Rozdział 4. Kryteria i termin wyboru Grantobiorców 7](#_Toc24705862)

[Rozdział 5. Tryb aplikowania o granty 10](#_Toc24705863)

[Rozdział 6. Informacje o trybie wypłacania grantów, w tym zakres wymaganej dokumentacji od Grantobiorcy oraz jej weryfikacja 11](#_Toc24705864)

[Rozdział 7. Sposób realizacji zamówień przy realizacji inwestycji 12](#_Toc24705865)

[Rozdział 8. Informacje o wymogach w zakresie zabezpieczenia grantów 13](#_Toc24705866)

[Rozdział 9. Zasady dotyczące odzyskiwania grantów w przypadku ich wykorzystania niezgodnie z celami projektu grantowego 13](#_Toc24705867)

[Rozdział 10. Zasady dotyczące monitorowania i kontroli grantów, w tym w okresie trwałości 14](#_Toc24705868)

[Rozdział 11. Przetwarzanie danych osobowych w Projekcie 16](#_Toc24705869)

[Rozdział 12. Zasady dotyczące informacji i promocji Projektu 16](#_Toc24705870)

[Rozdział 13. Załączniki do regulaminu 16](#_Toc24705871)

## Słownik pojęć

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

1. **Regulaminie** – rozumie się przez to niniejszy Regulamin, określający zasady naboru oraz realizacji Projektu grantowego pt. „Odnawialne źródła energii w Mieście Suwałki”.
2. **Projekcie** – rozumie się przez to Projekt grantowy, którego beneficjent udziela grantów na realizację zadań służących osiągnięciu celu tego projektu przez Grantobiorców, zgodnie z art. 35 i 36 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów   
   w zakresie polityki spójności finansowanych RPOWP 2014-2020 Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii (typ projektu 4) w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r., poz. 1431 t. j. z późn. zm.) (dalej: ustawa wdrożeniowa).
3. **IZ RPOWP** – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego.
4. **Grancie** – środki finansowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, które Beneficjent (Miasto Suwałki) projektu grantowego powierzył Grantobiorcy, na realizację zadań, służących osiągnięciu celu projektu.
5. **Grantodawcy** – rozumie się przez to Miasto Suwałki udzielające grantów na realizację zadań służących osiągnięciu celu projektu grantowego przez Grantobiorców**.**
6. **Grantobiorcy[[1]](#footnote-1)** – rozumie się przez to osobę fizyczną będącą właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości położonej na terenie Miasta Suwałki (na której wykonana ma być mikroinstalacja OZE).
7. **Prosument energii odnawialnej** – odbiorca końcowy wytwarzający energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby w mikroinstalacji, pod warunkiem, że w przypadku odbiorcy końcowego niebędącego odbiorcą energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, nie stanowi to przedmiotu przeważającej działalności gospodarczej określonej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 649 z późn. zm.).
8. **Mikroinstalacji OZE** – rozumie się przez to instalację odnawialnego źródła energii,   
   w przypadku paneli fotowoltaicznych o przyłączonej do sieci elektroenergetycznej.
9. **Inwestycji** – rozumie się przez to zakup i montaż mikroinstalacji OZE tj. panele fotowoltaiczne lub kolektory słoneczne.
10. **Odnawialnych źródłach energii (OZE)** – odnawialne, niekopalne źródła energii obejmujące energię wiatru, energię promieniowania słonecznego, energię aerotermalną, energię geotermalną, energię hydrotermalną, hydroenergię, energię fal, prądów i pływów morskich, energię otrzymywaną z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego oraz   
    z biopłynów.
11. **Budynku mieszkalnym** – rozumie się przez to budynek wolnostojący lub w zabudowie bliźniaczej, szeregowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkalnych, położony na terenie Miasta Suwałki.
12. **Budynku niemieszkalnym** – rozumie się przez to budynek gospodarczy, garaż wolnostojący, altana ogrodowa, budynek inwentarski, posadowiony na posesji Grantobiorcy, na którym może być wykonana Inwestycja produkującą energię elektryczną na potrzeby Budynku mieszkalnego zgłoszonego do udziału w Projekcie**.**
13. **Deklaracji udziału w Projekcie** – rozumie się przez to oświadczenie Grantobiorcy o woli przystąpienia do udziału w Projekcie sporządzone w formie pisemnej, zawierające między innymi informacje na temat preferowanej instalacji.
14. **Umowie o powierzeniu grantu** – rozumie się przez to umowę pomiędzy Grantobiorcą   
    i Grantodawcą określającą w szczególności przedmiot umowy, zadania Grantobiorcy objęte grantem, kwotę grantu i wkładu własnego, okres realizacji umowy o powierzenie grantu, warunki przekazania i rozliczenia grantu, kwestie związane z pomocą publiczną oraz przetwarzaniem danych osobowych.
15. **Dokumenty zgłoszeniowe** – rozumie się przez to komplet dokumentów określonych w § 11 pkt. 3 Regulaminu.
16. **Trwałość Projektu –** czas, w którym Grantobiorca zobowiązany jest do utrzymywania Inwestycji w niezmienionym stanie technicznym, co oznacza brak możliwości zmiany miejsca instalacji i jej przeznaczenia przez okres 5 lat od daty płatności końcowej na rzecz Miasta Suwałki otrzymanej od IZ RPOWP. Grantobiorca zostanie poinformowany pisemnie lub za pośrednictwem komunikatu na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Suwałkach o dacie zakończenia okresu trwałości Projektu.
17. **Weryfikacji technicznej** - rozumie się przez to wizję lokalną budynku mieszkalnego lub niemieszkalnego polegającą na sprawdzeniu możliwości montażu zgłoszonego (w ramach naboru dokumentów zgłoszeniowych) do Projektu mikroinstalacji OZE oraz w efekcie opracowaniu dokumentu – obliczenie projektowego obliczenia zapotrzebowania na energię elektryczną lub energię cieplną, a w dalszej kolejności na podstawie powyższego - dobór techniczny mocy instalacji OZE.

# [Rozdział 1. Przepisy ogólne](#bookmark1)

**§ 1.**

Miasto Suwałki Projekt grantowy w ramach *Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w ramach Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii – Projekty grantowe.*

**§ 2.**

1. Niniejszy regulamin określa procedury realizacji Projektu grantowego, w tym   
   w szczególności:
2. informacje o przeznaczeniu grantów,
3. kryteria i termin wyboru Grantobiorców,
4. tryb aplikowania o granty,
5. informacje o trybie rozliczania i wypłacania grantów, w tym zakres wymaganej dokumentacji od Grantobiorcy oraz sposób jej weryfikacji,
6. zasady dotyczące odzyskiwania grantów w przypadku ich wykorzystania niezgodnie z celami projektu grantowego, naruszenia trwałości,
7. zasady dotyczące systemu monitorowania i kontroli Grantobiorców (w tym w okresie trwałości),
8. zasady dotyczące informacji i promocji Projektu.

**§ 3.**

1. Projekt grantowy, polega na udzielaniu grantów Grantobiorcom w Mieście Suwałki na zakup oraz montaż Inwestycji.
2. Celem Projektu jest poprawa jakości powietrza, w tym ograniczenie emisji CO2 poprzez zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych.
3. Projekt realizowany jest na podstawie umowy o dofinansowanie Projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
4. Realizacja Projektu planowana jest na lata 2021-2022.

**§ 4.**

1. Projekt będzie realizowany zgodnie z przybliżonym harmonogramem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
2. Grantodawca dopuszcza możliwość dokonania zmian w harmonogramie stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu.
3. O zmianach, o których mowa w punkcie 2 Grantobiorcy będą informowani przez Grantodawcę poprzez publikację zmian na stronie internetowej http://www.um.suwalki.pl/.

# [Rozdział 2. Informacje o przeznaczeniu grantów](#bookmark2)

**§ 5.**

1. Granty udzielane będą na zakup i montaż mikroinstalacji OZE w budynkach mieszkalnych znajdujących się na terenie Miasta Suwałki w postaci instalacji fotowoltaicznej (panele fotowoltaiczne) przeznaczonej do produkcji energii elektrycznej lub kolektorów słonecznych przeznaczonych do podgrzania wody użytkowej.
2. Granty mogą być przeznaczone wyłącznie na cele określone w deklaracji udziału   
   w Projekcie (załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu) oraz w umowie o powierzeniu grantu (załączniki nr 4 do niniejszego regulaminu).

**§ 6.**

1. Energia elektryczna lub energia cieplna wytworzona w mikroinstalacjach OZE zainstalowanych w ramach Projektu musi być używana wyłącznie na własne potrzeby gospodarstw domowych i nie może być wykorzystywana do prowadzenia działalności rolniczej oraz działalności gospodarczej. Tylko niewykorzystana część energii elektrycznej, wyprodukowana z instalacji fotowoltaicznej może być wprowadzona do sieci elektroenergetycznej w celu jej zmagazynowania i bilansowego rozliczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami określonymi w Ustawie z dnia 20 lutego 2015r. o odnawialnych źródłach energii.
2. Moc instalacji fotowoltaicznej powinna być dostosowana do rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną Grantobiorcy. Instalacja fotowoltaiczna powinna być tak dobrana, aby całkowita ilość energii elektrycznej wyprodukowanej   
   i odprowadzonej do sieci energetycznej przez instalację objętą grantem w rocznym okresie rozliczeniowym nie przekroczyła 120% całkowitej ilości energii elektrycznej pobranej z sieci energetycznej przez Grantobiorcę w tym samym okresie rozliczeniowym.
3. Instalacja obowiązkowo musi być wyposażona w licznik energii ciepła montowany w obiegu kolektorów umożliwiający prezentację danych dotyczących wyprodukowanej /produkowanej energii. Znamionowa moc instalacji powinna być określona pomiarami w Standardowych Warunkach Pomiaru.

**§ 7.**

1. Wysokość grantu dla Grantobiorcy na realizację przedsięwzięć, o których mowa w § 5 ust. 1 nie może przekroczyć 65% kosztów kwalifikowanych Inwestycji.
2. Wydatki kwalifikowalne, niezbędne do realizacji celów projektu grantowego ponoszone przez Grantobiorców to wydatki dotyczące nabycia mikroinstalacji OZE obejmujące wyłącznie:
   1. Zakupem i montażem urządzeń produkujących energię elektryczną   
      z promieniowania słonecznego (instalacja fotowoltaiczna) lub energię cieplną   
      z promieniowania słonecznego (kolektory słoneczne).
   2. Przyłączeniem instalacji fotowoltaicznej do sieci budynku lub podłączenie instalacji kolektorów słonecznych do istniejącego systemu ciepłowniczego (centralne ogrzewanie, ciepła woda użytkowa).
   3. Zakupem urządzeń oraz oprogramowania służących do zdalnego monitorowania urządzeń produkujących energię z OZE.
   4. Wykonaniem instalacji odgromowej dotyczącej tylko i wyłącznie zabezpieczenia instalacji fotowoltaicznej przed wyładowaniami atmosferycznymi i jego skutkami (kosztem kwalifikowalnym nie może być instalacja odgromowa całego budynku, na którym możliwy jest montaż systemu PV).
   5. Koszty przygotowawcze, w szczególności koszty dokumentacji technicznej, a także koszty dokumentacji kosztorysowej.
3. Maksymalne koszty kwalifikowane:
   1. Instalacja fotowoltaiczna:

- o mocy do 5kWp – maksymalnie 7 000,00 zł za 1 kWp.

b) Instalacja kolektorów słonecznych:

- dostosowana do potrzeb 1-3 osób – maksymalnie 18 000,00 zł.

- dostosowana do potrzeb 4-5 osób – maksymalnie 21 000,00 zł.

- dostosowana do potrzeb 6 i więcej osób – maksymalnie 25 000,00 zł

1. Grantodawca nie określa minimalnej wartości kwoty wnioskowanego grantu.
2. Podatek VAT stanowi koszt kwalifikowalny.
3. Zakres kosztów kwalifikowanych ustalony zostanie na podstawie wyników przeprowadzonych weryfikacji technicznych obiektów.
4. Wartość przekazanych środków w ramach grantu uzależniona będzie od mocy zainstalowanej instalacji OZE zgodnie z zapisem § 7 pkt. 4.

**§ 8.**

1. Dla Inwestycji określa się następujące limity i ograniczenia:
   1. Możliwy jest montaż wyłącznie fabrycznie nowych urządzeń i komponentów składających się na mikroinstalację OZE, tj. data produkcji fabrycznie nowych urządzeń nie może być starsza niż 1 rok od daty montażu, potwierdzona przez producenta urządzeń.
   2. Rzeczy i prawa powstałe w wyniku realizacji projektu, nie mogą podlegać obciążeniu na rzecz podmiotów niebędących stronami umowy, w trakcie realizacji projektu oraz do czasu upływu okresu trwałości projektu.

# [Rozdział 3. Definicja Grantobiorcy oraz miejsca realizacji inwestycji](#bookmark3)

**§ 9.**

1. Grantobiorca rozumie się przez to osobę fizyczną będącą właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości położonej na terenie Miasta Suwałki (na której wykonana ma być mikroinstalacja OZE).
2. Dopuszczalne formy prawa dysponowania nieruchomością:
   1. własność – dokumenty zgłoszeniowe podpisuje jedynie właściciel;
   2. współwłasność – wszyscy współwłaściciele muszą podpisać dokumenty zgłoszeniowe. Sytuacja ta dotyczy również małżeństw nieposiadających udokumentowanej rozdzielności majątkowej;
3. Grantobiorca to osoba posiadająca uregulowany stan prawny nieruchomości, na której przeprowadzona zostanie Inwestycja.
4. Grantobiorcą nie może być podmiot wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

**§ 10.**

Dach budynku mieszkalnego lub niemieszkalnego, na którym będą montowane panele fotowoltaiczne/kolektory słoneczne, nie może być pokryty eternitem (azbestem).

# [R**ozdział 4. Kryteria i termin wyboru Grantobiorców**](#bookmark4)

**§ 11.**

1. Grantobiorcy zostaną wybrani w drodze otwartego naboru z zachowaniem bezstronności i przejrzystości zastosowanych procedur w oparciu o kryteria wyboru Grantobiorców, o których mowa w § 12 Regulaminu.
2. Nabór Grantobiorców prowadzony będzie przez Urząd Miejski w Suwałkach.
3. Deklaracja udziału w projekcie złożona przez osoby spełniające warunek określony  
   w § 9 ust.1.
4. Nabór Grantobiorców przeprowadzony będzie w oparciu o dokumenty zgłoszeniowe.   
   Na komplet dokumentów zgłoszeniowych składają się:

- Deklaracja udziału w Projekcie, stanowiąca załącznik nr 2 do Regulaminu.

- Ankieta dotycząca instalacji OZE, stanowiąca załącznik nr 3 do Regulaminu.

- Dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością (wypis/wydruk z księgi wieczystej, akt własności, umowa)

- Dokument potwierdzający zużycie energii elektrycznej za ostatnie 12 mcy (kWh)[[2]](#footnote-2)

1. Ogłoszenia dotyczące projektu i naboru Grantobiorców zostaną zamieszczone na stronie internetowej <http://www.um.suwalki.pl/>.
2. Komplet dokumentów zgłoszeniowych należy składać wyłącznie w wersji papierowej (oryginalnie podpisanej) w Urzędzie Miejskim w Suwałkach pokój 129, w godzinach pracy Urzędu tj. w poniedziałek od 8.00 do 16.00, w pozostałe dni tyg. 7.30-15.30.
3. Dokumenty zgłoszeniowe złożone w inny sposób niż to przewiduje regulamin lub poza terminem określonym niniejszym Zarządzeniem Prezydenta Miasta Suwałk nie będą rozpatrywane.
4. Grantodawca zastrzega, iż może ogłosić więcej niż jeden nabór Grantobiorców, w celu wyczerpania środków dofinansowania zgodnie z umową o dofinansowanie projektu grantowego.
5. W przypadku zmiany zużycia energii, która nastąpiła od momentu złożenia deklaracji uczestnictwa w projekcie oraz wzięcia udziału w naborze do momentu podpisania umowy grantowej Grantodawca dopuszcza możliwość zwiększenia, bądź zmniejszenia mocy instalacji fotowoltaicznych, bądź instalacji kolektorów słonecznych Grantobiorców wyłonionych w ramach naboru, stosownie do zwiększonego udokumentowanego zużycia energii bez konieczności ogłaszania kolejnego naboru.

**§ 12.**

1. Wybór Grantobiorców zostanie przeprowadzony na podstawie wyników oceny formalnej i merytorycznej.
2. Ocena formalna nastąpi w oparciu o poniższe kryteria:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.**  **3**  **4** | **Kryterium** | **Definicja** | **Ilość punktów** |
| 1. | Termin złożenia dokumentów zgłoszeniowych | Dokumenty zgłoszeniowe złożono w terminie określonym w Regulaminie. | 1 |
| 2. | Kwalifikowalność Grantobiorcy | Dokumenty zgłoszeniowe zostały złożone przez osobę spełniającą definicję Grantobiorcy  w rozumieniu Regulaminu. | 1 |
| 3. |  | Czy Grantobiorca nie prowadzi w budynku mieszkalnym, w którym będzie zamontowana instalacji OZE działalności gospodarczej? | 1 |
| 4. |  | Czy Grantobiorca nie posiada zaległości finansowych wobec Miasta Suwałki z tytułu podatków, opłat lokalnych itp. | 1 |
| 5. | Kwalifikowalność Inwestycji oraz budynku | Dokumenty zgłoszeniowe dotyczą mikroinstalacji  OZE określonych w Regulaminie wraz ze wszystkimi  ograniczeniami i limitami określonymi w  Regulaminie.  Dokumenty zgłoszeniowe dotyczą rodzaju budynków  określonych w Regulaminie. | 1 |
| 6. | Kompletność dokumentów zgłoszeniowych | Grantobiorca złożył kompletne dokumenty, zgodnie z listą dokumentów określoną w § 11 pkt. 4. | 1 |
| 7. | Forma wniesienia dokumentów zgłoszeniowych | Grantobiorca złożył kompletne dokumenty podpisane przez upoważnioną osobę/osoby w miejscu wskazanym w Regulaminie. | 1 |

1. Niespełnienie przez Grantobiorcę co najmniej jednego z kryteriów formalnych skutkować będzie odrzuceniem dokumentów zgłoszeniowych, przy czym każdemu ze zgłoszonych Grantobiorców przysługuje jednokrotna możliwość poprawy i uzupełnienia złożonej dokumentacji zgłoszeniowej, w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego wezwania od Grantodawcy.
2. Po weryfikacji formalnej i merytorycznej dokumentów zostanie upubliczniona ostateczna lista potencjalnych Grantobiorców.
3. W sytuacji, kiedy suma kosztów kwalifikowanych wynikających ze złożonych dokumentów zgłoszeniowych będzie przekraczać dostępną dla Grantodawcy alokację w konkursie, o którym mowa w § 1 ust.1, wynoszącą 1.933.100,00 PLN, nastąpi dodatkowo ocena merytoryczna złożonych dokumentów zgłoszeniowych w oparciu o poniższe kryterium:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.**  **3**  **4** | **Kryterium** | **Definicja** |
| 1. | Społeczne | **Uczestnik otrzyma 5 pkt, jeżeli spełni co najmniej jeden z poniższych warunków**:  - gospodarstwa domowe, których członkami są osoby z niepełnosprawnością, czyli osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, ze zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z2011 r. Nr 231, poz. 1375),  - gospodarstwa domowe, których członkami są rodziny wielodzietne i/lub rodziny zastępcze, odpowiednio w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. |

1. W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów Grantobiorcy zostaną wyłonieni w drodze publicznego losowania.
2. Wynikiem przeprowadzonej oceny merytorycznej będzie powstanie listy podstawowej oraz rezerwowej potencjalnych Grantobiorców.
3. Mieszkańcy, którzy nie zostaną zakwalifikowani na listę podstawową potencjalnych Grantobiorców, zostaną zapisani na listę rezerwową i wezmą udział w Projekcie w przypadku rezygnacji Grantobiorców z listy podstawowej lub ich wykluczenia z udziału w Projekcie.

# [Rozdział 5. Tryb aplikowania o granty](#bookmark5)

**§ 13.**

Procedura składania wniosków o udzielenie Grantu zostanie przeprowadzona po podpisaniu przez Grantobiorców umowy grantowej pomiędzy Grnatobiorcą i Grnatodawcą oraz po przeprowadzeniu analizy badania rynku przez Grantobiorcę.

**§ 14.**

1. Procedura aplikowania o Granty składa się z poniższych etapów:
2. Zawarcie umowy między Grantobiorcy z Grantodawcą o powierzeniu Grantu (wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu).
3. Przeprowadzenie badania rynku przez Grantobiorcę – wysłanie/przekazanie min. 3 zapytań ofertowych do potencjalnych wykonawców Inwestycji. Grantobiorca zobowiązany jest przeprowadzić badanie rynku poprzez wysłanie/przekazanie zapytania ofertowego w celu pozyskania porównania i wyboru najkorzystniejszej oferty rynkowej. Wymagane jest udokumentowanie przeprowadzonej procedury poprzez zgromadzenie i archiwizację stosownej dokumentacji (potwierdzenie wysłania minimum 3 zapytań; pisemne oferty, sporządzone pisemne oświadczenie dotyczące przeprowadzonego rozeznania rynku).
4. Otrzymanie min. 3 ofert od potencjalnych wykonawców i wybór najkorzystniejszej (wyboru dokonuje Grantobiorca na podstawie najkorzystniejszej pod względem ceny oferty).
5. Zawarcie umowy z wykonawcą przez Grantobiorcę.
6. Złożenie wniosku o udzielenie grantu do Grantodawcy. Do wniosku należy obligatoryjnie dołączyć trzy oferty wraz z zapytaniami ofertowymi a także kopię umowę z wykonawcą za okazaniem oryginału umowy z wykonawcą.
7. Dokonanie przez Grantodawcę oceny przedłożonego wniosku o udzielenie grantu pod względem formalnym.
8. Realizacja Inwestycji przez Grantobiorcę (120 dni kalendarzowych od podpisania umowy udzielenia grantu).
9. Zgłoszenie przez Grantobiorcę gotowości Inwestycji do odbioru przez Inspektora nadzoru wskazanego przez Miasto Suwałki.
10. Dokonanie odbioru Inwestycji pod kątem jej prawidłowego montażu oraz spełniania parametrów określonych w § 6 oraz § 8 Regulaminu. Odbiór instalacji nastąpi przez inspektora nadzoru wyznaczonego przez Grantodawcę.
11. Złożenie przez Grantobiorcę po zakończonej inwestycji oraz dokonaniu płatności na rzecz Wykonawcy wniosku o płatność wraz z wymaganymi załącznikami wymienionymi w § 15 ust. 2.
12. Otrzymanie przez Grantobiorcę grantu na rachunek bankowy wskazany w umowie   
    o udzielenie grantu niezwłocznie po weryfikacji wniosku o płatność oraz w przypadku uzyskania refundacji projektu grantowych w ramach umowy zawartej pomiędzy Miastem Suwałki a IZ RPOWP.

# [Rozdział 6. Informacje o trybie wypłacania grantów, w tym zakres wymaganej dokumentacji od Grantobiorcy](#bookmark6) [oraz jej weryfikacja](#bookmark6)

**§ 15.**

1. Po zrealizowaniu przez Grantobiorcę inwestycji, odbiorze Inwestycji ze strony Miasta Suwałki oraz opłaceniu faktury/rachunku wystawionej przez Wykonawcę, Grantobiorca składa do Urzędu Miejskiego w Suwałkach wniosek o płatność celem rozliczenia inwestycji oraz otrzymania grantu zgodnie z podpisaną umową o powierzenie grantu.
2. Rodzaj dokumentów, jakie Grantobiorca musi przedłożyć, celem rozliczenia umowy   
   o powierzenie grantu wraz z wnioskiem o płatność (zgodnie z postanowieniami § 7 ust. 2umowy o powierzenie grantu) tj.:
   1. kopii poprawnie wystawionej i **zapłaconej (potwierdzenie zapłaty)** faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę. Faktura VAT dołączona do Wniosku o wypłatę Grantu może obejmować jedynie koszty kwalifikowane zgodnie z katalogiem kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych wykazanym w punkcie 11.3 Regulaminu konkursu,
   2. kopia protokołu odbioru instalacji, podpisanego przez Grantobiorcę, Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Wykonawcę,
   3. kopii umowy Grantobiorcy z Wykonawcą,
   4. kopii kosztorysu powykonawczego,
   5. kopii podpisanego i wypełnionego wniosku o zgłoszenie przyłączenia mikroinstalacji do Operatora Systemu Dystrybucyjnego,
   6. oryginały oświadczeń podpisanych przez Grantobiorcę w zakresie:

- poniesienia wydatków w sposób oszczędny, tzn. niezawyżony w stosunku do średnich cen i stawek rynkowych i spełniający wymogi uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,

- braku wystąpienia podwójnego dofinansowania wydatków.

1. Grantodawca przed przekazaniem środków do Grantobiorcy, zweryfikuje przedłożone przez Grantobiorcę dokumenty pod kątem sprawdzenia:
2. czy produkty, które zostaną objęte wsparciem zostały dostarczone Grantobiorcy a usługi i prace budowlane zrealizowane,
3. czy wydatki deklarowane przez Grantobiorcę zostały poniesione,
4. czy spełniają one wymogi stawiane przez obowiązujące przepisy prawa, wymagania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020 i warunki wsparcia.
5. Granty przekazywane są Grantobiorcom wyłącznie w formie refundacji.
6. Grantodawca będzie przekazywał środki finansowe na rachunek bankowy wskazany przez Grantobiorcę w umowie o powierzenie grantu w terminie 30 dni po otrzymaniu refundacji ze strony Urzędu Marszałkowskiego.
7. Nie ma możliwości zmiany przeznaczenia grantu określonego w umowie o powierzenie grantu.

# [Rozdział 7. Sposób realizacji zamówień przy realizacji inwestycji](#bookmark7)

**§ 16.**

Grantobiorca zobowiązany jest do wykazania (w stosunku do Grantodawcy), iż dokonane wydatki kwalifikowane zostały przez niego poniesione w sposób oszczędny, tzn. niezawyżony w stosunku do średnich cen i stawek rynkowych i spełniający wymogi uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

**§ 17.**

1. Grantobiorca zobowiązany jest do bezpośredniego skierowania zapytania ofertowego dotyczącego planowanej do realizacji inwestycji do minimum 3 potencjalnych wykonawców, w celu pozyskania porównania i wyboru najkorzystniejszej oferty cenowej na rynku.
2. Wymagane jest udokumentowanie przeprowadzonej procedury poprzez zgromadzenie   
   i archiwizację stosownej dokumentacji (potwierdzenie wysłania minimum 3 zapytań; pisemne oferty, sporządzone pisemne oświadczenie dotyczące przeprowadzonego rozeznania rynku).
3. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Grantobiorca na podstawie najkorzystniejszej oferty cenowej.

# [Rozdział 8. Informacje o wymogach w zakresie zabezpieczenia grantów](#bookmark9)

**§ 18.**

1. Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy o powierzenie grantu odbędzie się poprzez:
   1. Wprowadzenie w umowie o powierzenie grantu zapisów dotyczących zobowiązania Grantobiorcy do zwrotu grantu w przypadku wykorzystania go niezgodnie z celami projektu.
   2. Wprowadzenie w umowie o powierzenie grantu zapisów dotyczących obowiązku poddania się monitoringowi i kontroli grantów wg zasad opisanych w rozdziale 10 Regulaminu przez Grantobiorcę.
   3. Podpisanie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową przez Grantobiorcę.

# [Rozdział 9. Zasady dotyczące odzyskiwania grantów w przypadku ich wykorzystania niezgodnie z celami](#bookmark8) [projektu grantowego](#bookmark8)

**§ 19**

1. Zabezpieczenie grantów stanowi umowa o powierzenie grantu, której wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu.
2. Niewywiązywanie się Grantobiorcy z realizacji umowy (a w szczególności wykorzystanie środków niezgodnie z celami projektu), stanowi podstawę do jej rozwiązania w trybie natychmiastowym.
3. W przypadku uznania za konieczny zwrot grantu lub jego części przez Grantobiorcę nastąpi na pisemne wezwanie Grantodawcy, w terminie 14 dni kalendarzowych od jego otrzymania na wskazany przez niego rachunek bankowy wraz z ustawowymi odsetkami.

# [Rozdział 10. Zasady dotyczące monitorowania i kontroli grantów, w tym w okresie trwałości](#bookmark10)

**§ 20.**

1. Grantodawca będzie prowadził monitoring i kontrolę powierzonych grantów.
2. Grantobiorcy umożliwiają pełny i niezakłócony dostęp do dokumentacji dotyczącej realizowanej inwestycji, związanej z realizacją umowy o powierzenie grantu.
3. Wszyscy Grantobiorcy biorący udział w Projekcie będą podlegać kontroli.
4. Planowane są następujące metody monitorowania i kontroli realizacji projektu:
5. kontakty z Grantobiorcami poprzez e-mail, telefon;
6. minimum jedna bezpośrednia wizyta w miejscu montażu mikroinstalacji OZE przed złożeniem wniosku o płatność (odbiór Inwestycji przez inspektora nadzoru). W przypadku bezpośrednich wizyt Grantobiorcy będą informowani telefoniczne lub poprzez e-mail przez Grantodawcę z wyprzedzeniem minimum 3 dni o terminie monitoringu bądź kontroli. Kontrola odbędzie się nie później niż 30 dni od powzięcia informacji o wykonaniu inwestycji objętej grantem. Efektem wizyty będzie również dokumentacja fotograficzna. Kontrola ma polegać na sprawdzeniu czy zamontowane mikroinstalacje OZE spełniają wymogi określone w regulaminie;
7. kontrola złożonych przez Grantobiorcę dokumentów dotyczących rozliczenia grantu (kontrola dokumentów nastąpi w Urzędzie Miejskim w Suwałkach), w tym zweryfikowanie oryginałów co najmniej następujących dokumentów: faktura/rachunek, potwierdzenie zapłaty za fakturę/rachunek, protokół odbioru robót/dostaw/usług (oraz inne dokumenty potwierdzające wykonanie zadania lub jego części np. karta gwarancyjna, certyfikat). Kontrola ma polegać na sprawdzeniu prawidłowości realizacji Inwestycji oraz prawidłowości przygotowania dokumentacji rozliczeniowej. Kontrola nastąpi nie później niż w ciągu 14 dni od momentu złożenia wniosku o płatność przez Grantobiorcę.
8. niezapowiedziane wizyty monitorujące Grantobiorcy, w przypadku domniemania wykorzystania grantu niezgodnie z przeznaczeniem;
9. wizyty monitorujące innych Instytucji niż Urząd Miejski w Suwałkach, takich jak IZ RPOWP, czy inne podmioty uprawnione do kontroli funduszy UE, na każdym etapie realizacji projektu (w tym trwałości projektu).

7. Z każdej kontroli zostanie opracowany w formie pisemnej dokument podsumowujący czynności kontrolne zawierający co najmniej: informację kiedy kontrola się odbyła, kto ją przeprowadził i jaki był jej wynik.

8. W przypadku zmiany właściciela nieruchomości wszelkie prawa i obowiązki określone   
w umowie o powierzenie grantu przechodzą na nowego właściciela, w tym również konieczność poddania się czynnościom kontrolnym i monitorującym.

**§ 21.**

1. Grantobiorca zobowiązuje się do osiągnięcia, w terminie wskazanym w umowie   
   o powierzenie grantu, efektu rzeczowego i ekologicznego.
2. Efektem ekologicznym będzie, w zależności od rodzaju Inwestycji:
3. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (tony ekwiwalentu CO2/rok);
4. Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE;
5. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej/cieplnej ze źródeł odnawialnych;
6. Produkcja energii elektrycznej/cieplnej z nowo wybudowanych mocy wytwórczych instalacji OZE.
7. Grantobiorca zobowiązany jest do pomiaru efektu ekologicznego osiągniętego dzięki realizacji Projektu w zakresie jego mikroinstalacji OZE.
8. Każdy potencjalny Grantobiorca zostanie poinformowany przez Grantodawcę przed podpisaniem umowy o powierzenie grantu, jaki efekt ekologiczny musi osiągnąć na podstawie dokumentów zgłoszeniowych oraz weryfikacji technicznej, o których mowa   
   w niniejszym regulaminie.
9. Każdy rodzaj Inwestycji OZE będzie opomiarowany - wyposażony w liczniki energii elektrycznej lub energii cieplnej. W okresie trwałości Projektu Grantobiorca zobowiązuje się do podawania informacji o aktualnym stanie licznika na wezwanie Grantodawcy lub do umożliwienia przedstawicielowi Grantodawcy dostępu do mikroinstalacji OZE w celu sprawdzenia stanu licznika.
10. W przypadku gdy Grantobiorca odmawia Grantodawcy podania informacji o ilości wyprodukowanej energii z instalacji, Grantodawca może wypowiedzieć umowę   
    o powierzenie grantu ze skutkiem natychmiastowym zgodnie z postanowieniami  
     § 8 ust. 2 lit. j przedmiotowej umowy.
11. Grantobiorca zobowiązany jest do przechowywania oryginałów dokumentów tj. faktura/rachunek, potwierdzenie zapłaty za fakturę/rachunek, protokół odbioru robót/dostaw/usług (oraz inne dokumenty potwierdzające wykonanie zadania lub jego części np. karta gwarancyjna, certyfikat, protokół złomowania/likwidacji przez cały okres trwałości projektu.

# [Rozdział 11. Przetwarzanie danych osobowych w projekcie](#bookmark12)

**§ 22.**

1. Grantobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) wyłącznie dla potrzeb realizacji projektu w zakresie niezbędnym do jego prawidłowej realizacji na każdym etapie realizacji projektu zarówno przez Grantodawcę jak również IZ RPOWP.

# [Rozdział 12. Zasady dotyczące informacji i promocji Projektu](#bookmark13)

**§ 23.**

1. Grantodawca zobowiązuje się do informowania społeczeństwa o współfinansowaniu realizacji projektu przez Unię Europejską zgodnie z wymogami rozporządzenia ogólnego, Wytycznymi w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014 - 2020 oraz zgodnie z Księgą identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020, publikowanymi na stronie rpo.wrotapodlasia.pl.
2. Grantobiorca ma obowiązek umieszczenia plakietki informacyjnej na instalacji.
3. Wzór plakietki informacyjnej spełniającej wymogi wymienione w § 23 ust. 1 zostanie opracowany przez Grantodawcę i przekazany Grantobiorcy w momencie odbioru przez inspektora nadzoru wskazanego przez Miasto Suwałki.

# [Rozdział 13. Załączniki do regulaminu](#bookmark15)

Integralną częścią regulaminu stanowią następujące załączniki:

Załącznik 1 - Harmonogram realizacji Projektu Grantowego

Załącznik 2 - Wzór Deklaracji udziału w Projekcie

Załącznik 3 - Wzór ankiety dotyczącej instalacji OZE

Załącznik 4 - Wzór umowy o powierzenie grantu

# Załącznik nr 1 do Regulaminu projektu grantowego

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA PROJEKTU GRANTOWEGO – Przybliżony HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

Realizacja projektu będzie przeprowadzona w dwóch etapach, przy czym drugi etap jest uzależniony od uzyskania dofinansowania na realizację Projektu przez Miasto Suwałki:

ETAP I – Wybór Grantobiorców oraz złożenie wniosku o dofinansowanie przez Grantodawcę (Miasto Suwałki)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Działanie** | **Termin** |
| 1. | Zgłoszenie potencjalnych Grantobiorców do udziału w projekcie – złożenie dokumentów zgłoszeniowych | 3-9 listopad 2021 |
| 2. | Wybór potencjalnych Grantobiorców – powstanie ostatecznej listy podstawowej i rezerwowej | do 19 listopada 2021 |

ETAP II – Realizacja projektu

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Działanie** | **Termin** |
| 1. | Zawarcie umowy Grantobiorcy (mieszkańca) z Grantodawcą (Miasto Suwałki) | listopad/grudzień 2021 |
| 2. | Przeprowadzenie badania rynku przez Grantobiorcę, zawarcie umowy z wykonawcą przez Grantobiorcę, Złożenie do Urzędu Miejskiego w Suwałkach, złożenie wniosku o udzielenie grantu wraz z wymaganymi załącznikami Wykonanie inwestycji i podpisanie protokołu odbioru (Odbiór instalacji przez inspektora nadzoru wyznaczonego przez Miasto Suwałki) | 120 dni kalendarzowych od podpisania umowy udzielenia grantu (IV kwartał 2021/I kwartał 2022) |
| 3. | Złożenie do Urzędu Miejskiego w Suwałkach przez Grantobiorcę wniosku o płatność wraz z wymaganymi załącznikami | 14 dni kalendarzowych od podpisania protokołu odbioru |
| 4. | Złożenie przez Miasto Suwałki wniosku o płatność do IZ RPOWP i uzyskanie refundacji kwoty dofinansowanie od wydatków poniesionych przez Grantobiorców | Sukcesywnie w miarę napływu wniosków |

# Załącznik nr 2 do Regulaminu projektu grantowego

**DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE**

Ja, niżej podpisany/a[[3]](#footnote-3)

……………………………………………........……………………………..….………………

(imię i nazwisko)

zamieszkały/a w ……………….……………………………………………………………......

(miejscowość, kod, ulica, nr domu)

legitymujący/a się dowodem osobistym seria i numer ……………………….wydanym przez ……….…………………...…………….………………………………………………………., PESEL ………………………………………………………..................................................,   
nr telefonu ……………………………………………………………………………………..,   
adres e-mail ………………………………………będąc uprzedzonym o odpowiedzialności karnej wynikającej z Kodeksu Karnego (art. 297 par.1) deklaruję niniejszym wolę uczestnictwa w projekcie polegającym na zakupie i montażu instalacji z zakresu odnawialnych źródeł energii, tj.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Rodzaj instalacji** | **Przy wybranej mocy, proszę wstawić „x”** |
| 1. | Instalacja fotowoltaiczna o mocy od 3kWp |  |
| 2. | Instalacja fotowoltaiczna o mocy do 4kWp |  |
| 3. | Instalacja fotowoltaiczna o mocy do 5kWp |  |
| 4. | Kolektory słoneczne |  |

w budynku mieszkalnym, jednorodzinnym, położonym na działce nr ……………………, do którego posiadam tytuł prawny tj. prawo własności /prawo współwłasności\* o numerze księgi wieczystej ………….…………………….. ***(proszę o dostarczenie kopii dokumentu potwierdzającego tytuł prawny - np. wypis/wydruk z księgi wieczystej, akt własności, umowa).***

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń lub zatajenie prawdy, a podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą i stanem faktycznym,   
w związku z tym oświadczam, że:

1. *Zapoznałem/am się z Regulaminem naboru i realizacji projektu pn. „Odnawialne źródła energii w Mieście Suwałki” planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii – Projekty grantowe.*
2. *W budynku nie jest prowadzona działalność gospodarcza ani działalność rolnicza*
3. *W budynku nie są zamontowanie instalacje wykorzystujące OZE / są zamontowane instalacje wykorzystujące OZE (jakie?)………………………………………………………………………...*
4. *Pokryję koszt zakupu i montażu mikroinstalacji ze środków własnych do momentu ich częściowej refundacji.*
5. *Wybiorę wykonawcę mikroinstalacji po uprzednim przeprowadzeniu rozeznania rynku, na podstawie najkorzystniejszej oferty cenowej.*
6. *Podpiszę umowę o powierzenie grantu w formie refundacji poniesionych kosztów, w wysokości do 65% kosztów kwalifikowanych, minimum 35% kosztów kwalifikowalnych inwestycji będzie stanowiło mój wkład własny.*
7. *Deklaruję realizację inwestycji w terminie 120 dni od podpisania umowy o powierzenie grantu.*
8. *W celu rozliczenia inwestycji i otrzymania refundacji złożę do Urzędu Miejskiego   
   w Suwałkach wniosek o płatność wraz z wymaganymi załącznikami.*
9. *W przypadku instalacji fotowoltaicznej deklaruję montaż instalacji typu on-grid (która umożliwia wprowadzenie energii do sieci).*
10. *Oświadczam, że energia wyprodukowana ze odnawialnych źródeł energii zostanie wykorzystana* ***wyłącznie na własne potrzeby socjalno-bytowe.***
11. *Oświadczam, że członkami gospodarstwa domowego są/nie są osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2021 r. poz. 573), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 685).*
12. *Oświadczam, że**członkami gospodarstwa domowe* ***są/nie są****rodziny wielodzietne i/lub rodziny zastępcze, odpowiednio w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.*
13. *Oświadczam, że pokrycie dachowe nie jest wykonane z eternitu (azbestu).*
14. *Oświadczam, że w celu przeprowadzenia weryfikacji technicznej informacji przedstawionych w Ankiecie i Deklaracji udziału w projekcie, zobowiązuję się do udostępnienia nieruchomości dla przedstawiciela Urzędu Miejskiego w Suwałkach****.*** *Brak udostępnienia nieruchomości, w tym terminie będzie skutkował usunięciem z listy Grantobiorców.*
15. *Oświadczam, że* ***zobowiązuję się do udostępnienia podczas weryfikacji technicznej danych dotyczących zużycia energii elektrycznej*** *lub danych dotyczących zużycia wody w ciągu ostatnich 12 miesięcy (kWh). Brak udostępnienia ww. danych będzie skutkował usunięciem z listy Grantobiorców.*

Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku niespełnienia wszystkich warunków realizacji projektu przeze mnie projekt nie będzie realizowany. Oświadczam, że z tego tytułu nie będę wnosił/a roszczeń wobec Miasta Suwałki.

Wraz z deklaracją udziału w projekcie składam następujące załączniki:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Rodzaj dokumentu** | **Proszę wstawić znak „x” przy dołączonym dokumencie** |
| 1. | Ankieta dotycząca instalacji OZE |  |
| 2. | Dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością (wypis/wydruk z księgi wieczystej, akt własności, umowa) |  |
| 3. | Dokument potwierdzający zużycie energii elektrycznej za ostatnie 12 mcy (kWh)[[4]](#footnote-4) |  |

Jednocześnie informuję, że wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie ww. danych osobowych dla potrzeb niniejszego projektu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019 poz. 1781)” zastępuje się wyrazami „Jednocześnie informuję, że wyrażam zgodę na wykorzystanie   
i przetwarzanie ww. danych osobowych dla potrzeb niniejszego projektu zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781 ze zm.).

............................................... .......................................... (data, miejscowość) (czytelny podpis)\*\*

# Załącznik nr 3 do Regulaminu projektu grantowego

ANKIETA DOTYCZĄCA INSTALACJI OZE

SKŁADANA RAZEM Z DEKLARACJĄ UDZIAŁU W PROJEKCIE

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Dane uczestnika projektu; adres, pod którym będzie zlokalizowana inwestycja: | |
| Imię: |  |
| Nazwisko: |  |
| Nr telefonu |  |
| Adres email: |  |
| Kod pocztowy, miejscowość: |  |
| Ulica, nr domu: |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. **Dane dotyczące budynku:** | | | |
| Czy pod wskazaną lokalizacją inwestycji jest prowadzona lub zarejestrowana działalność gospodarcza/agroturystyczna/rolnicza: | | * Tak * Nie | |
| Jeśli tak, czy jest osobny licznik energii elektrycznej? | | * Tak * Nie | |
| Zużycie energii elektrycznej w ciągu ostatnich 12 miesięcy [kWh]: | |  | |
| Zużycie wody w ciągu ostatnich 12 miesięcy [m3]: | |  | |
| Rodzaj instalacji OZE – zaznaczyć x wybraną instalację | | * instalacja fotowoltaiczna * kolektory słoneczne | |
| Liczba osób stale zamieszkałych w budynku [os.]: | |  | |
| Powierzchnia użytkowa [m2]: | |  | |
| Kubatura [m3]: | |  | |
| Pokrycie dachu ( proszę wskazać rodzaj pokrycia dachu): | |  | |
| **Lp.** | **Moc instalacji fotowoltaicznej** | | **Przy wybranej mocy, proszę wstawić „x”** |
| 1. | Instalacja fotowoltaiczna o mocy do 3kWp | |  |
| 2. | Instalacja fotowoltaiczna o mocy do 4kWp | |  |
| 3. | Instalacja fotowoltaiczna o mocy do 5kWp | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. **Dane dot. montażu instalacji OZE** | | | |
| Proponowane miejsce montażu paneli PV: | * dach budynku mieszkalnego * elewacja budynku mieszkalnego * dach garażu/budynku gospodarczego przylegającego do budynku mieszkalnego * dach garażu/budynku wolnostojącego * elewacja garażu/budynku gospodarczego przylegającego do budynku mieszkalnego * elewacja garażu/budynku gospodarczego wolnostojącego * grunt | | |
| Proponowane miejsce montażu inwertera lub zbiornika: | * Kotłownia * Piwnica * Pom. Gospodarcze * Inne ……………………………………….. | | |
| Instalacja wewnątrz budynku: | * Jednofazowa * Trójfazowa | | |
| Ilość połaci dachowych |  | Czy na dachu występują okna, ile okien na jednej połaci ? |  |
| Powierzchnia dachu z przeznaczeniem na panele (m2): | |  | |
| Czy połać dachu jest od strony południowej | 🖵 TAK 🖵 NIE  Jeśli nie, proszę o podanie lokalizacji: …………………………………………..………………………………..  Powierzchnia dachu/ściany z przeznaczeniem na panele fotowoltaiczne/kolektory słoneczne: ……………………………………………………………………………. | | |
| ~~Proszę wrysować orientację budynku względem stron świata jak na przykładzie z uwzględnieniem połaci dachu wraz z proponowanym umieszczeniem paneli~~ |  | | |

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przedstawionych przeze mnie dokumentach, dla potrzeb niezbędnych do realizacji projektu. Zostałem poinformowany, że podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10.05.2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019 poz. 1781).

……………………..… .……….……………….…

*Data Podpis*

# Załącznik nr 4 do Regulaminu projektu grantowego

# Umowa o powierzenie grantu

nr ………………………..

w ramach realizacji projektu pn. „Odnawialne źródła energii w Mieście Suwałki” w ramach działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii – projekty grantowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego   
 na lata 2014-2020

zawarta w dniu ......................................... w .................................... pomiędzy:

**Miastem Suwałki**

z siedzibą w Suwałkach ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki

NIP:………………, REGON:…………………………………………………………………………………….

reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Suwałki ……………………………………………………………….

zwanym dalej „Grantodawcą”

a

………………………………..…………………………………………………………………………………….

adres ………………………………………………………………………………………………………………………

seria i nr dowodu osobistego ……………………………… PESEL ………………………………………………

zwanym dalej „Grantobiorcą”………………………………………………………………………………………

/Adres/

**§ 1 Przedmiot Umowy**

1. Przedmiotem Umowy jest powierzenie Grantobiorcy grantu na realizację przedsięwzięcia polegającego na *montażu instalacji fotowoltaicznej o mocy .......... kWp/ kolektorów słonecznych\** na potrzeby budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul………………………………………………. nr działki ............, na terenie Gminy …..………………………. Grantobiorca ma prawo do dysponowania powyższą nieruchomością.
2. Instalacja fotowoltaiczna/kolektor słoneczny\* powinna spełniać limity i ograniczenia wynikające w § 6 i **§** 8 Regulaminu naboru i realizacji projektu grantowego, jak również powinna być wyposażona w licznik pomiaru energii elektrycznej/energii cieplnej zgodnie z zapisami § 21 ust.5 i 6 Regulaminu naboru i realizacji projektu grantowego.
3. Grant udzielany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
4. Grant przekazywany jest przez Miasto Suwałki, w formie refundacji.
5. Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia do końca okresu Trwałości projektu – okresu 5 lat od daty płatności końcowej na rzecz Miasta Suwałki otrzymanej od IZ RPOWP.
6. Grantobiorca zobowiązany jest do osiągnięcia i monitorowania efektu ekologicznego osiągniętego dzięki realizacji Projektu w zakresie jego mikroinstalacji OZE.

**§ 2 Wartość powierzonego Grantu i wartość inwestycji**

1. Grantodawca powierza Grantobiorcy Grant na realizację przedsięwzięcia, o którym mowa w § 1 ust. 1, o wartości .......................... zł brutto (słownie: ......................... zł brutto). Grant będzie wypłacony w terminie do ............ dni roboczych licząc od dnia poprawnie złożonego wniosku o wypłatę Grantu, pod warunkiem uprzedniego przekazania środków na wypłatę grantu przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (dalej IZ RPOWP). W uzasadnionych sytuacjach termin ten może ulec wydłużeniu (np. nieprzekazanie środków przez IZ RPOWP). Niewykorzystana część Grantu podlega zwrotowi w terminie określonym w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.)
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia, o którym mowa w § 1 ust. 1, wynosi ....................... zł brutto (słownie: .............................................zł brutto).
3. Grant stanowi nie więcej niż 65% całkowitej wartości przedsięwzięcia.
4. Grantobiorca jest zobowiązany do poniesienia kosztów niekwalifikowanych stanowiących różnicę pomiędzy całkowitą wartością przedsięwzięcia a wartością powierzonego Grantu.
5. Jeżeli wartość faktycznie poniesionych wydatków będzie wyższa niż wartość określona w § 2 ust. 2, na rzecz Grantobiorcy zostanie wypłacona niezmieniona kwota Grantu w wysokości określonej w § 2 ust. 1.
6. Jeżeli wartość faktycznie poniesionych przez Grantobiorcę wydatków będzie niższa niż wartość określona w § 2 ust. 2, na rzecz Grantobiorcy zostanie wypłacona kwota Grantu odpowiadająca procentowemu udziałowi grantu w wartości faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych.

**§ 3 Termin realizacji przedsięwzięcia**

1. Grantobiorca zobowiązuje się do zrealizowania przedsięwzięcia określonego w § 1 ust. 1   
   w terminie 120 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy, jednak nie później niż do ........................................... (wpisać datę). Jako datę zakończenia przedsięwzięcia przyjmuje się datę podpisania protokołu odbioru przez Grantobiorcę i Wykonawcę oraz Inspektora nadzoru (działającego w imieniu Grantodawcy).
2. Grantobiorca zobowiązuje się do złożenia wniosku o wypłatę Grantu nie później niż 14 dni kalendarzowych od daty podpisania protokołu odbioru.
3. Termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia określony w ust. 1 może być zmieniony   
   w formie aneksu do niniejszej umowy na uzasadniony pisemny wniosek Grantobiorcy, pod warunkiem nienaruszenia zapisów niniejszej umowy. Data zakończenia realizacji przedsięwzięcia nie może być jednak późniejsza niż do ...........................................(wpisać datę).

**§ 4 Zadania i zobowiązania Grantobiorcy w ramach umowy**

1. Grantobiorca zobowiązuje się do zrealizowania przedsięwzięcia określonego w § 1 ust. 1   
   w pełnym zakresie. Właściciel/współwłaściciel staje się odpowiednio właścicielem/ współwłaścicielem do instalacji objętej Projektem.
2. Grantobiorca zobowiązany jest do uzyskania od Wykonawcy faktury VAT lub rachunku   
   w zakresie zgodnym z kosztorysem powykonawczym.
3. Po zakończeniu montażu instalacji objętej Projektem, Grantobiorca zobowiązany jest   
   w ciągu 7 dni kalendarzowych poinformować Grantodawcę o fakcie podpisania   
   z Wykonawcą protokołu odbioru. Grantobiorca zobowiązany jest w ciągu 14 dni od zgłoszenia zakończenia prac montażowych instalacji do zakończenia odbioru przedsięwzięcia z udziałem Inspektora nadzoru inwestorskiego (działającego w imieniu Grantodawcy – jeżeli Grantodawca wyłoni takiego inspektora).
4. Grantobiorca dokonuje samodzielnego wyboru Wykonawcy posiadającego odpowiednie uprawnienia i doświadczenie w realizacji podobnych inwestycji.
5. Grantobiorca zobowiązany jest do wyboru wykonawcy na podstawie przeprowadzonej analizy rynku zgodnie z procedurą określoną w § 14 ust. 1 pkt b i c oraz § 17 ust. 1-3 Regulaminu naboru i realizacji projektu grantowego.
6. Grantobiorca zobowiązany jest do poniesienia wydatków w sposób oszczędny,   
   tzn. niezawyżony w stosunku do średnich cen i stawek rynkowych i spełniający wymogi uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.
7. Grantobiorca nie może wykorzystać Grantu na sfinansowanie montażu instalacji,   
   w przypadku której uzyskał uprzednio dofinansowanie ze środków publicznych. Grantobiorca zobowiązuje się także, że w przyszłości nie będzie występował o uzyskanie takiego dofinansowania do instalacji wykonanej w ramach niniejszej umowy.
8. Grantobiorca jest zobowiązany do realizacji promocji projektu zgodnie z wytycznymi   
   w zakresie informacji i promocji dla projektów dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w tym do informowania o fakcie otrzymania Grantu na realizację przedsięwzięcia poprzez umieszczenie na *widocznym* elemencie instalacji fotowoltaicznej i/lub instalacji kolektorów słonecznych naklejki promującej projekt, która zostanie mu przekazana przez Grantodawcę.
9. Grantobiorca wyraża zgodę na:
   1. przetwarzanie i publikację swoich danych osobowych oraz wizerunku w celach związanych z niniejszym Projektem zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781);
   2. wykorzystywanie swoich danych osobowych w celach związanych z Projektem,
   3. uczestniczenie w wywiadach, ankietach i panelach dyskusyjnych w ramach ewaluacji, badań i analiz związanych z realizacją Projektu.
10. W okresie trwałości projektu Grantobiorca jest zobowiązany do eksploatacji instalacji fotowoltaicznej/kolektorów słonecznych zgodnie z instrukcją obsługi, zapewnienia instalacji niezbędnych warunków do prawidłowego funkcjonowania zgodnie z jej przeznaczeniem, jak również do jej odpowiedniego serwisowania oraz ubezpieczenia, co może podlegać procedurze kontrolnej zgodnie z postanowieniami § 6.
11. Po montażu instalacji fotowoltaicznej/kolektorów słonecznych Grantobiorca zobowiązany jest niezwłocznie i nie później niż w ciągu 7 dni kalendarzowych dostarczyć do Operatora Systemu Dystrybucyjnego wniosek o przyłączenie mikroinstalacji. Po złożeniu wniosku o przyłączenie mikroinstalacji Grantobiorca zobowiązany jest do podpisania umowy lub aneksu do umowy ze sprzedawcą energii, umożliwiającą rozliczenie produkcji i zakupu energii w bilansach rocznych zgodnie z ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii z późniejszymi zmianami.
12. W okresie trwałości projektu Grantobiorca zobowiązuje się do przekazywania Grantodawcy informacji o ilości wyprodukowanej energii elektrycznej lub cieplnej na każde żądanie Grantodawcy, jednak nie rzadziej niż raz w roku, do końca stycznia kolejnego roku. Grantobiorca zobowiązany jest poinformować Grantodawcę o ilości wyprodukowanej energii na piśmie lub pocztą elektroniczną.
13. W okresie trwałości projektu Grantobiorca zobowiązuje się pokryć wszelkie koszty napraw instalacji wynikające ze złego jej użytkowania.
14. W okresie realizacji i trwałości projektu Grantobiorca zobowiązuje się umożliwić dostęp Grantodawcy (oraz podmiotom przez niego wskazanym) do każdego elementu instalacji fotowoltaicznej/kolektorów słonecznych realizowanej na podstawie niniejszej umowy oraz dokumentacji związanej z wyborem Wykonawcy i realizacją inwestycji.
15. W okresie trwałości projektu Grantobiorca zobowiązuje się do niezwłocznego (tj. nie później niż w terminie 5 dni kalendarzowych) zgłaszania do Grantodawcy oraz Wykonawcy (na piśmie lub pocztą elektroniczną) wszelkich przypadków uszkodzenia instalacji, jej wadliwego funkcjonowania, zniszczenia oraz wszelkich okoliczności związanych ze wskazanymi sytuacjami.
16. W okresie trwałości projektu Grantobiorca zobowiązuje się nie podejmować czynności mogących modyfikować, przeprojektowywać, przebudowywać, przerabiać lub dokonywać zmian konstrukcyjnych zamontowanych urządzeń w ramach wykonanej instalacji.
17. Grantobiorca ponosi ostateczną odpowiedzialność za wybór wykonawcy oraz zakres   
    i wykonanie instalacji.
18. Grantobiorca zobowiązany jest do informowania w formie pisemnej Grantodawcy   
    o wszelkich zdarzeniach mających wpływ na zmiany w realizacji Umowy w okresie realizacji i trwałości projektu.
19. Grantobiorca zobowiązuje się do poddania działaniom kontrolnym, w tym do poddania się działaniom kontrolnym prowadzonym przez Grantodawcę bezpośrednio, pośrednio za pomocą zewnętrznych podmiotów, jak również przez podmioty uprawnione do kontroli funduszy UE pod rygorem zwrotu wypłaconego Grantu.
20. Grantobiorca oświadcza, że biorąc pod uwagę przepisy prawa nie jest wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania.
21. Grantobiorca oświadcza, że jego prawo do dysponowania nieruchomością wskazane we Wniosku o przyznanie grantu jest aktualne.
22. W przypadku zbycia nieruchomości, o której mowa w § 1 ust. 1, na rzecz osoby trzeciej Grantobiorca zobowiązany jest przenieść obowiązki i prawa wynikające z niniejszej Umowy, w tym obowiązek do poddania się działaniom kontrolnym, utrzymania efektu rzeczowego Projektu, wypełnienia wskaźników energetycznych i ekologicznych. O planowanym zbyciu nieruchomości Grantobiorca winien poinformować pisemnie Grantodawcę w terminie nie później niż 30dni kalendarzowych przed planowanym zbyciem nieruchomości.

**§ 5 Zadania i zobowiązania Grantodawcy w ramach umowy**

1. Grantodawca udziela Grantu w wysokości określonej w § 2 na warunkach określonych   
   w § 7.
2. Grantodawca pełni funkcję kontrolną w zakresie określonym w § 6.
3. Grantodawca powoła inspektora nadzoru, który będzie uprawniony w szczególności   
   do dokonywania odbiorów instalacji objętych projektem z ramienia Grantodawcy (jeśli dotyczy).
4. Grantodawca dokonuje zatwierdzenia dokumentów przedłożonych przez Grantobiorcę   
   w szczególności protokołu odbioru oraz kosztorysu powykonawczego.
5. Grantodawca zobowiązany jest do informowania Grantobiorcy o wszelkich zdarzeniach mających wpływ na zmiany w realizacji umowy.

**§ 6 Kontrola przedsięwzięcia**

1. Kontroli dokonuje Grantodawca bezpośrednio jak również poprzez delegowanie części lub całości zadań kontrolnych podmiotom zewnętrznym. Kontroli może dokonać inny uprawniony podmiot (na przykład Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Krajowa Administracja Skarbowa, Komisja Europejska). Kontrole mogą być przeprowadzane na każdym etapie realizacji przedsięwzięcia oraz w okresie trwałości projektu.
2. Decyzja o powierzeniu funkcji kontrolnych podmiotom zewnętrznym należy w całości   
   do Grantodawcy i nie wymaga zmiany niniejszej Umowy.
3. Grantodawca pełni funkcję kontrolną poprzez weryfikację dokumentów przedłożonych przez Grantobiorcę jak również poprzez inspekcje terenowe.
4. Grantodawca zobowiązany jest udostępnić do wglądu protokoły pokontrolne Grantobiorcy, którego dotyczyła kontrola w siedzibie Grantodawcy.
5. Kontrole mogą być przeprowadzane w miejscu wykonania instalacji.
6. O wszczęciu działań kontrolnych Grantodawca informuje Grantobiorcę pisemnie na 7 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem działań kontrolnych. W treści pisma Grantodawca wskazuje podstawowy zakres i formę kontroli.
7. W przypadku działań kontrolnych polegających na sprawdzeniu dokumentacji Grantodawca może wezwać Grantobiorcę na piśmie lub pocztą elektroniczną do dostarczenia wskazanej dokumentacji do siedziby Grantodawcy. Po otrzymaniu wezwania Grantobiorca ma 7 dni kalendarzowych na dostarczenie wskazanych dokumentów lub złożenie wyjaśnień.
8. W przypadku stwierdzenia uchybień Grantodawca wzywa na piśmie Grantobiorcę do ich usunięcia w wyznaczonym terminie. W przypadku nieusunięcia uchybień przez Grantobiorcę, Grantodawcy przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym. O usunięciu uchybień Grantobiorca informuje Grantodawcę na piśmie w terminie 3 dni od daty ich usunięcia.
9. Nieudostępnienie wszystkich wymaganych dokumentów lub odmowa udzielenia informacji są traktowane jak utrudnianie przeprowadzenia kontroli.
10. W przypadku utrudniania przez Grantobiorcę kontroli, Grantodawca sporządza protokół pokontrolny, w którym wskazuje zakres kontroli oraz rodzaj i zakres utrudnień, jakie zostały stwierdzone. Kopia protokołu jest dostarczana Grantobiorcy, co stanowi podstawę do rozwiązania niniejszej umowy.
11. W przypadku powzięcia informacji o podejrzeniu powstania nieprawidłowości w realizacji Umowy lub wystąpienia innych istotnych uchybień ze strony Grantobiorcy, Grantodawca, może przeprowadzić kontrolę doraźną.
12. Grantobiorca jest zobowiązany do przechowywania w sposób gwarantujący należyte bezpieczeństwo informacji, wszelkich danych i dokumentów związanych z realizacją Umowy przez okres trwałości projektu.

**§ 7 Warunki wypłaty grantu**

1. Wypłata kwoty Grantu odbywa się przelewem na rachunek bankowy Grantobiorcy wskazany we wniosku o płatność w terminie 30 dni od otrzymania refundacji przez Miasto Suwałki ze strony IZ RPOWP z zastrzeżeniem ust. 2-5.
2. Warunkiem wypłaty Grantu jest dostarczenie przez Grantobiorcę wraz z wnioskiem   
   o płatność:
3. kopii poprawnie wystawionej i zapłaconej (potwierdzenie zapłaty) faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę. Faktura VAT dołączona do Wniosku o wypłatę Grantu może obejmować jedynie koszty kwalifikowane zgodnie z katalogiem kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych wykazanym w punkcie 11.3 Regulaminu konkursu,
4. kopia protokołu odbioru instalacji, podpisanego przez Grantobiorcę, Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Wykonawcę.
5. kopii umowy Grantobiorcy z wykonawcą,
6. kopii kosztorysu powykonawczego,
7. kopii podpisanego i wypełnionego wniosku o zgłoszenie przyłączenia mikroinstalacji do Operatora Systemu Dystrybucyjnego
8. oryginały oświadczeń podpisanych przez Grantobiorcę w zakresie:

- poniesienia wydatków w sposób oszczędny, tzn. niezawyżony w stosunku do średnich cen i stawek rynkowych i spełniający wymogi uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,

- braku wystąpienia podwójnego dofinansowania wydatków.

1. Warunkiem wypłaty Grantu jest stwierdzenie przez Grantodawcę kompletności   
   i poprawności złożonej dokumentacji. W przypadku stwierdzenia uchybień w dokumentacji Grantodawca wzywa Grantobiorcę na piśmie lub pocztą elektroniczną do poprawy lub uzupełnienia dokumentacji w wyznaczonym terminie przez Grantodawcę.
2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w złożonej dokumentacji Grantodawca może wszcząć kontrolę w zakresie i na zasadach określonych w § 6.
3. Warunkiem wypłaty Grantu jest brak toczącej się w stosunku do Grantobiorcy kontroli określonej   
   w § 6.
4. W przypadku toczącego się postępowania kontrolnego lub uzupełniania przez Grantobiorcę dokumentacji data wypłaty Grantu określona w ust. 1 biegnie od daty stwierdzenia przez Grantodawcę poprawności i kompletności wniosku o wypłatę Grantu lub daty pozytywnego zakończenia kontroli.

**§ 8 Tryb i warunki rozwiązania Umowy**

1. Grantobiorca ma prawo wypowiedzieć Umowę z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia z zastrzeżeniem, że w ostatnim roku okresu trwałości projektu okres wypowiedzenia umowy jest trzymiesięczny. Za pisemną zgodą obu Stron termin wypowiedzenia może ulec skróceniu przy czym skrócenie okresu wypowiedzenia nie zmienia trybu rozwiązania umowy.
2. Grantodawca może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku, gdy:
3. Wyjdą na jaw fakty i okoliczności świadczące o tym, że Grantobiorca w momencie podpisania umowy o powierzenie Grantu nie spełniał wymogów Regulaminu wyboru Grantobiorców (lub dokumentu równoważnego).
4. Grantobiorca w celu uzyskania Grantu przedstawił fałszywe lub niepełne oświadczenia lub dokumenty.
5. Grantobiorca rozpoczął realizację przedsięwzięcia przed zawarciem Umowy.
6. Grantobiorca nie zrealizował przedsięwzięcia w terminie wskazanym w § 3 ust 1.
7. Grantobiorca nie złożył wniosku o wypłatę Grantu w terminie wskazanym w § 3 ust 2.
8. Grantobiorca dokonał realizacji przedsięwzięcia w sposób sprzeczny z warunkami Umowy.
9. Grantobiorca złożył wniosek o wypłatę Grantu oraz inne dokumenty, w którym zawarł informacje nieodpowiadające stanowi faktycznemu, co zostało potwierdzone protokołem z kontroli określonej w § 6.
10. Grantobiorca zaprzestał realizacji przedsięwzięcia bądź realizuje go w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszej Umowy lub z naruszeniem prawa.
11. Grantobiorca odmówił poddania się kontroli, utrudnia jej przeprowadzenie lub nie wykonuje zaleceń określonych w protokole pokontrolnym.
12. Grantobiorca odmawia Grantodawcy podania informacji o ilości wyprodukowanej energii z instalacji.
13. W przypadku rozwiązania Umowy w trybach, o których mowa w ust. 1-2, Grantobiorcy nie przysługuje odszkodowanie.
14. W przypadku rozwiązania Umowy w trybach, o których mowa w ust 1-2, Grantobiorca zwraca otrzymany Grant.

**§ 9 Zwrot grantu**

1. W przypadku niewywiązywania się z realizacji Umowy Grantobiorca zobowiązuje się do zwrotu Grantu na rachunek Grantodawcy w terminie 21 dni od dnia doręczenia Grantobiorcy zawiadomienia zawierającego wykaz kosztów podlegających zwrotowi.
2. Procedurę zwrotu Grantu określa Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.)

**§ 10 Postanowienia końcowe**

1. Umowa zostaje zawarta na okres realizacji Projektu a czas jej obowiązywania ustala się do zakończenia okresu trwałości Projektu.
2. W sprawach spornych bądź nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu sporządzonego na piśmie, pod rygorem nieważności.
4. Jeżeli strony nie dojdą do porozumienia, spory będą poddane rozstrzygnięciu przez sąd powszechny, właściwy dla siedziby Grantodawcy.
5. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach: 1 dla Grantodawcy i 1 dla Grantobiorcy.

………………………………………….. ………………………………………….

Data i podpis Grantobiorcy Data i podpis osoby   
 upoważnionej do reprezentowania Grantodawcy

1. Wszyscy współwłaściciele muszą podpisać zgodę na udział w projekcie [↑](#footnote-ref-1)
2. Nie dotyczy kolektorów słonecznych [↑](#footnote-ref-2)
3. *W przypadku współwłasności proszę podać dane wszystkich współwłaścicieli*

   *\*niepotrzebne skreślić* [↑](#footnote-ref-3)
4. Nie dotyczy kolektorów słonecznych [↑](#footnote-ref-4)